# Leistungsbeschreibung

## A. Planungsschritte

### Allgemeine Projektkoordination und Besprechungen

Besprechungstermine in Rom, Austausch mit dem Max-Planck-Institut in Nijmegen

### Projektplan

Ausarbeitung eines Projektplans für die Erstellung der neuen Homepage der Bibliotheca Hertziana anhand der vorliegenden inhaltlichen und formalen Vorgaben

### Planung der eingesetzten Add-ons für Plone

FSDP (Faculty Staff Directory) oder ein anderes Tool für die komplexere Verwaltung von Personenprofilen, CMFBibliography, Linguapone, insbesondere hinsichtlich der Umsetzung von Dreisprachigkeit (Deutsch, Englisch, Italienisch)

### Planung von Nutzergruppen und Rechten

Planung der verschiedenen Nutzergruppen in der Seite sowie der damit verbundenen Zugriffs- und Schreibrechte

### Planung der Dokumentenschemata

Planung der Metadaten für neue Contenttypen sowie die Ergänzung von Metadaten in bestehenden Schemata

## B. Umsetzung der Struktur

### Bereitstellung und Einrichtung einer Plone-Instanz

Zope 2.10.05 mit Plone 3.3.5., LinguaPlone, FSDP oder ähnliche Personenverwaltung, Literaturverwaltung CMFBibliography. Das System wird auf einem virtuellen Linux-Server der Hertziana gehostet. Alle neu erstellten Programmbestandteile werden auf einem SVN System der Hertziana abgelegt und verwaltet. Alle Nutzungsrechte an der erstellten Software gehen an die Bibliotheca Hertziana über. Die erstellte Software wird unter der "Deutschen Freien Software-Lizenz" (d-fsl ) veröffentlicht.

### Anpassung der FSDP Nutzerverwaltung

Anpassung des Datenschemas, Anpassung von Views, Integration der Literaturanzeige, Anpassung der Übersichtsseiten

### Konfiguration des Rechtemanagements der Seite

Einrichtung der versch. Nutzergruppen und ihrer Rechte

### Anpassung der Literaturverwaltung

Erweiterung des Datenschemas, Erstellung der Views für die Anzeige von Literatur in den verschiedenen Bereichen der Seite

### Templating und Views

Erstellung gesonderter Templates für dynamische Seiten, Anpassung der Views für verschiedene Contenttypen

### Erstellung weitere Contenttypen

Inkl. der notwendigen Views, geschätzt derzeit auf zwei einfache Contenttypen

## C. Einrichtung

### Datenimport der von der Hertziana gelieferten Personendaten in das System

Grundlage ist eine Tabelle mit den Daten aus den verschiedenen Personenerfassungssystemen im Hause (XML)

### Datenimport der von der Hertziana gelieferten Veranstaltungsdaten in das System

Grundlage ist eine Tabelle mit den Daten der bisherigen Veranstaltungen (XML)

### Dokumentation

Dokumentation der relavanten Anpassungen und Konfigurationen in der Seite, d.h. der für die weitere technische Betreuung des Systems relevanten Information

### Test

Test des Systems vor der Auslieferung